项目章程

* **项目名称**

云康复

* **项目经理**

李彦博

* **项目背景**

医院有限的资源不足以满足络绎不绝的病人，让需要康复训练的病人很难便捷地得到明确的训练治疗计划，也康复医生疲于接待不同病症的病人。病人在居家康复过程中会遇到各式各样的问题，由于家庭情况与医生日程安排，多次反复来往医院会造成一定程度的时间金钱的浪费。

* **项目目标**

建设并运营一个致力于医患沟通的移动电子平台，为需要康复治疗的病人明确康复计划、提供治疗用品、提高康复效率。

* **项目范围**
  + 医院支持：病人病症查询，康复计划制定，医生工作预约，药品器材采购；
  + 病人服务：查看日程，预约医生，购买；
  + 公共功能：广告、康复器材推荐；
  + 管理员功能：广告管理、推荐管理、分析数据；
* **进度**

**11.1**：确定产品定位，产品目标和产品服务的人群；

**11.5**：核心团队沟通，确定合作关系；

**11.8**前构思产品功能和服务地区；

**11.10**前确定第一版界面原型；

**11.12**前确定第一版产品范围；

**11.15**前完成主要技术研究和规范化整改；

**11.18**前确定下一个阶段任务的细化安排；

**2020年11月20日**：产品的需求和功能细节划分，产品详细化设计，确定分工，保证类接口等的规范化；

**2020年11月-12月5日**：规范化各个库类，进去建设期，每日汇报进度，总结不足；

**2020年12月5日-10日**：测试无误后，发放产品供一些用户体验和使用，总结使用后的反馈结果，供给后期做更多的修改，制作PPT和使用视频，供实训展示使用。

* **交付成果** 
  + 完全实现需求的可运行程序及源代码；
  + 主要技术文档：需求说明、产品说明、设计文档、测试报告；
  + 主要项目管理文档：项目章程、进度计划、预算文档、人力资源计划、沟通计划、风险登记册、采购文件、主要变更记录、验收报告；
* **签字**